|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. SISTEMAS | UATF | | PRACTICA |
| **Estudiante:** Javier Quispe Fernández | |  | |
| **Materia:** SIS 758 Seminario de Sistemas | | | |
| **Docente:** Ing. Ditmar Castro | | | |
| **Fecha:** Mayo del 2012 | | | |

## Sprint 1

## Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Tarea** | **Quien** | **Fechas**  (Límite: 16-May-2012) | |
| **Inicio** | **Fin** |
| 1 | 2da. Corrección del diseño de la base de datos. | Javier |  |  |
| 2 | Testing de la base de datos (Realización de consultas en el gestor de base de datos) | Javier |  |  |
| 3 | Módulo de Registro de Usuarios. [Código: **1000**]. | Javier |  |  |
| 4 | Módulo de Autenticación. [Código: **1001**]. Se despliega a los 3 intentos fallidos un control de captcha. | Javier |  |  |
| 5 | Módulo de Actualización de Perfil de Usuario. [Código: **1008**]. | Javier |  |  |
| 6 | Módulo de Publicación de Libro.  [Código: **1009 Caso 1 Libro**]. | Javier |  |  |
| 7 | Lista de los 10 últimos libros publicados mostrados en la página principal, previa aprobación por el moderador de contenidos (admin, pwd: 123456).  [Código: **1002 Caso 1 Libro**]. | Javier |  |  |